SYSTEM PLANNING DOCUMENT

# 體育賽事消息 App

Android 用戶端 × PHP REST API × PHP 管理後台

規劃定位 第一階段聚焦「賽事消息刊登與閱讀」：管理端可建立、排程、發布與下架內容；Android App 提供消息列表、分類篩選與詳情閱讀。

文件版本｜v1.0（MVP 初版）

建立日期｜2026 年 8 月 25 日

目標讀者｜產品負責人、Android 工程師、PHP 工程師、UI/UX、測試與維運人員

文件狀態｜供需求確認、技術評估、工期估算與開發啟動使用

本規劃書中的效能、時程與容量數字為 MVP 驗收建議值，應於設計確認與環境建置後再次校準。

# 0　執行摘要

本系統以 Android 原生 App 作為用戶端，透過 HTTPS 讀取 PHP REST API；內容人員則使用 PHP Web 管理後台維護賽事消息。第一版以穩定發布、快速閱讀、容易維護為優先，不在 MVP 內加入會員、留言、即時比分或複雜社群功能。

| 面向 | MVP 規劃 |
| --- | --- |
| Android 用戶端 | Kotlin + Android SDK；消息列表、分類、詳情、下拉更新、錯誤與空狀態 |
| 服務端 | PHP REST API；建議採 Laravel，輸出 UTF-8 JSON，提供分頁、分類與發布狀態過濾 |
| 管理後台 | 管理員登入、消息 CRUD、封面圖、草稿、排程發布、下架、預覽、操作紀錄 |
| 資料層 | MySQL/MariaDB；utf8mb4、Asia/Taipei、索引、每日備份 |
| 建議工期 | 約 6–8 週，另加商店審核與需求變更緩衝 |

建議決策 先以免登入的公開閱讀 App 上線，驗證內容營運流程與使用量；會員、推播與收藏於第二階段依數據導入。

# 1　專案目標與成功指標

1.1 專案目標

讓使用者以手機快速取得最新賽事消息，並能查看完整內容與相關賽事資訊。

建立單一管理入口，降低內容上架、修改與下架的操作成本。

建立可擴充的 API 與資料模型，為推播、收藏、會員與即時資訊預留空間。

確保公開 API、後台帳號、圖片上傳與資料備份具備基本安全與維運能力。

1.2 MVP 成功指標（建議）

| 指標 | 驗收目標 | 量測方式 |
| --- | --- | --- |
| 內容發布 | 管理端發布後 1 分鐘內可由 App 取得 | 發布時間與 API 回傳時間比對 |
| API 效能 | 一般負載下列表／詳情 p95 ≤ 1.5 秒 | 伺服器監控與壓力測試 |
| 穩定性 | 月可用性目標 99.5% | Uptime monitor |
| 操作正確性 | 核心驗收案例 100% 通過 | UAT 測試報告 |
| 安全 | 無明文密碼、無高風險弱點、後台全程 HTTPS | 程式檢查與弱點掃描 |

# 2　範圍、角色與前提

2.1 使用角色

| 角色 | 用途 | 主要權限 |
| --- | --- | --- |
| 一般使用者 | 閱讀公開賽事消息 | 查看列表、分類、詳情與分享連結；MVP 不需登入 |
| 內容編輯 | 維護賽事消息 | 新增、編輯、上傳圖片、預覽、送出發布／排程 |
| 系統管理員 | 帳號與系統維護 | 內容全部權限、管理後台帳號、查看稽核紀錄 |

2.2 MVP 納入範圍

Android：首頁消息列表、最新排序、分類篩選、消息詳情、下拉重新整理、分頁載入、錯誤／離線提示。

API：已發布消息列表、消息詳情、分類／運動類別、App 基本設定與版本提示（可選）。

後台：登入登出、消息新增／編輯／刪除、草稿、排程發布、封面圖、上下架、搜尋與篩選、預覽、帳號管理、稽核紀錄。

基礎設施：資料庫、圖片儲存、正式／測試環境、HTTPS、日誌、備份、監控。

2.3 暫不納入 MVP

會員註冊／登入、個人資料、收藏、留言、按讚與社群關係。

即時比分、賽程資料串接、直播、付費訂閱、票務與廣告計費。

推播通知、多語系、iOS、複雜推薦演算法與編輯審批多層流程。

關鍵前提 「賽事消息」視為可包含文字、封面圖、運動分類、賽事時間與地點的內容文章；若需即時比分或外部資料源，需另行規劃資料授權、同步頻率與錯誤補償。

# 3　功能規劃－Android 用戶端

3.1 畫面與功能

| 畫面 | 核心功能 | 必要狀態 |
| --- | --- | --- |
| 啟動畫面 | 載入基本設定、檢查網路與版本提示 | 載入中、可繼續、需更新（選配） |
| 消息列表 | 最新消息、封面、標題、摘要、分類、發布時間、分頁 | 骨架載入、空資料、離線、重試 |
| 分類篩選 | 依運動類別／消息分類切換 | 全部、選取狀態、無結果 |
| 消息詳情 | 標題、封面、內文、賽事時間、地點、發布時間、分享 | 圖片失敗替代、內容不存在、已下架 |
| 關於／設定 | 版本、隱私政策、服務條款、聯絡方式 | WebView 或外部瀏覽器 |

3.2 建議技術結構

架構：單一 Activity + Fragment 或 Compose Navigation；若團隊以傳統 Android SDK UI 為主，可使用 XML + ViewBinding。

分層：UI / ViewModel / Repository / Remote Data Source，避免畫面直接呼叫 API。

網路：Retrofit + OkHttp；JSON 解析可用 Kotlin Serialization 或 Moshi。

非同步：Kotlin Coroutines + Flow；圖片載入使用 Coil 或同級套件。

快取：MVP 可先使用 HTTP cache；若需要可靠離線閱讀，再加入 Room 保存最近內容。

依賴注入：Hilt（建議但非強制）；錯誤統一轉換成 UI 可理解的狀態。

3.3 Android 版本策略

建議 minSdk 26，targetSdk 與 compileSdk 於開發啟動時採用當期 Google Play 要求與穩定版本；若目標使用者包含較舊設備，需以實際裝置分布重新評估。

# 4　功能規劃－PHP 管理後台

| 模組 | 功能 | MVP 權限／規則 |
| --- | --- | --- |
| 登入與帳號 | 登入、登出、變更密碼、停用帳號 | 密碼雜湊、登入節流、Session 過期 |
| 儀表板 | 草稿、排程、已發布、近期更新統計 | 僅顯示管理資料 |
| 消息管理 | 新增、編輯、複製、預覽、刪除、上下架 | 編輯者可維護；刪除可採軟刪除 |
| 發布排程 | 立即發布或指定 published_at | 排程工作每分鐘執行或查詢時判斷 |
| 分類管理 | 運動類別、排序、啟用／停用 | 停用不刪除歷史關聯 |
| 媒體管理 | 封面圖上傳、裁切／縮圖、替代文字 | 限制 MIME、大小與副檔名 |
| 操作紀錄 | 記錄登入與內容異動 | 含操作者、時間、動作、目標、IP |

4.1 消息欄位

| 欄位 | 必要性 | 說明／驗證 |
| --- | --- | --- |
| 標題 title | 必填 | 建議 80 字內；列表與詳情顯示 |
| 摘要 summary | 建議必填 | 建議 160 字內；列表卡片顯示 |
| 內文 content | 必填 | HTML 或結構化內容；需白名單清理避免 XSS |
| 封面 cover_image | 建議必填 | JPG/PNG/WebP；建議上傳 ≤ 5 MB，服務端產縮圖 |
| 運動類別 sport_id | 必填 | 例如籃球、棒球、足球 |
| 賽事時間／地點 | 選填 | event_start_at、venue |
| 發布狀態 status | 必填 | draft / scheduled / published / archived |
| 發布時間 published_at | 依狀態 | Asia/Taipei；排程與排序基準 |
| SEO／分享欄位 | 選填 | slug、share_title、share_description |

# 5　系統架構與資料流

5.1 邏輯架構

| Android App Kotlin 列表／詳情／快取 | REST API HTTPS + JSON 版本化／分頁／驗證 | PHP 應用 Laravel（建議） API + 管理後台 | 資料與媒體 MySQL / MariaDB 檔案或物件儲存 |
| --- | --- | --- | --- |

管理人員以瀏覽器進入 PHP 後台；後台與 API 共用服務層與資料模型，避免重複商業規則。公開 App 只讀取 status=published 且 published_at 不晚於目前時間的資料。

5.2 發布資料流

內容編輯登入後台並建立消息，先以 draft 儲存。

後台驗證必填欄位、圖片格式與內文安全性，編輯者可預覽。

選擇立即發布或排程時間；系統更新狀態並寫入稽核紀錄。

Android App 呼叫 /api/v1/news，API 僅回傳已發布且有效的內容。

內容下架後，列表不再出現；詳情 API 回傳 404 或明確的 unavailable 錯誤。

5.3 建議部署拓樸

正式環境：Nginx/Apache + PHP-FPM + MySQL/MariaDB；所有入口使用 HTTPS。

測試環境：與正式環境分離的資料庫、儲存空間與密鑰；部署前先完成 UAT。

媒體：初期可使用主機檔案系統；若需多台主機或 CDN，改用 S3 相容物件儲存。

排程：Cron 執行 Laravel Scheduler，用於排程發布、備份、清理與監控任務。

# 6　API 規劃

6.1 共通規範

Base URL：https://api.example.com/api/v1；版本置於路徑，未來可並行 v2。

格式：application/json; charset=utf-8；時間使用 ISO 8601 並含時區。

列表採 page / per_page 分頁；per_page 設上限，避免一次回傳大量資料。

公開讀取端點可免登入，但需設 Rate Limit、CORS 白名單策略與基本濫用防護。

錯誤格式一致，包含 code、message、details（僅回傳安全資訊）與 request_id。

6.2 MVP 端點

| Method | Path | 用途 | 主要參數 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/news | 已發布消息列表 | page, per_page, sport_id, q（選配） |
| GET | /api/v1/news/{id-or-slug} | 消息詳情 | id 或 slug |
| GET | /api/v1/sports | 啟用中的運動類別 | 無 |
| GET | /api/v1/app-config | 最低版本、政策連結等 | platform=android（選配） |
| GET | /api/v1/health | 服務健康檢查 | 限制監控來源或僅回傳簡要狀態 |

6.3 建議回應結構

{
  "success": true,
  "data": [ ... ],
  "meta": { "page": 1, "per_page": 20, "total": 128 },
  "error": null
}

API 注意 Android 不應依賴後台資料表欄位名稱；API DTO 應固定並具向下相容性。移除或更名欄位前，應先新增新欄位並保留舊欄位一段版本過渡期。

# 7　資料庫規劃

| 資料表 | 用途 | 主要欄位 |
| --- | --- | --- |
| admin_users | 管理員帳號 | id, name, email, password_hash, role, status, last_login_at |
| sports | 運動類別 | id, name, slug, sort_order, is_active |
| news_posts | 賽事消息 | id, sport_id, title, summary, content, cover_path, status, event_start_at, venue, published_at, created_by, updated_by, timestamps, deleted_at |
| news_images | 內文或附加圖片 | id, news_post_id, path, alt_text, sort_order, metadata |
| admin_audit_logs | 管理操作稽核 | id, admin_user_id, action, entity_type, entity_id, before_json, after_json, ip, created_at |
| app_configs | App 遠端設定（選配） | key, value_json, platform, is_active, updated_at |

7.1 索引與資料規則

news_posts 建議索引：(status, published_at)、sport_id、slug unique、deleted_at。

資料庫字元集使用 utf8mb4；應用顯示時區採 Asia/Taipei，資料庫可統一存 UTC 後轉換。

刪除消息建議採軟刪除；媒體檔案以不可預測檔名保存，避免路徑穿越與同名覆蓋。

內容 HTML 必須在寫入或輸出前經白名單清理，禁止 script、事件屬性與危險 URL scheme。

# 8　安全、隱私與維運

| 領域 | MVP 要求 |
| --- | --- |
| 傳輸 | 正式與測試環境全程 HTTPS；啟用安全標頭，禁止敏感資訊出現在 URL |
| 後台身分驗證 | 使用框架 Session、CSRF 防護、登入節流、強密碼；建議支援 2FA 作為第二階段 |
| 權限 | 以角色檢查每個後台動作；前端隱藏按鈕不能取代服務端授權 |
| 密碼與密鑰 | 密碼採 Argon2id/bcrypt；密鑰置於環境變數或秘密管理，不進版控 |
| 輸入與上傳 | Server-side validation、參數化查詢、XSS 清理、MIME/副檔名/容量三重檢查 |
| 日誌 | 記錄 request_id、錯誤、登入與管理操作；不得記錄密碼、Token 或完整個資 |
| 備份 | 每日資料庫備份、保留週期與異地副本；至少每季實作還原演練 |
| 隱私 | MVP 不建立會員個資；仍需隱私政策、分析工具告知與資料保留規則 |

8.1 監控與告警

監控 API 健康、HTTP 5xx、反應時間、CPU、記憶體、磁碟、資料庫連線與備份結果。

錯誤告警應包含環境、request_id 與發生時間，但不得夾帶密碼或 Token。

設定媒體儲存容量門檻與 SSL 憑證到期提醒。

# 9　非功能需求與驗收

| 類別 | 建議驗收條件 |
| --- | --- |
| 效能 | 列表／詳情在一般負載下 p95 ≤ 1.5 秒；圖片使用縮圖、壓縮與快取標頭 |
| 容量 | MVP 以 10,000 篇消息、日 10 萬次 API 請求為初始設計基準；上線前依預估調整 |
| 相容性 | Android 實機覆蓋主要螢幕尺寸與目標 OS；後台支援近兩版 Chrome/Edge |
| 可用性 | 空狀態、錯誤、離線、重試、圖片失敗與內容下架都有明確 UI |
| 可維護性 | API 版本化、環境設定外部化、Migration、Seed、部署與回滾文件齊全 |
| 可觀測性 | 每次請求具 request_id；錯誤可追查至服務端日誌 |

9.1 核心 UAT 案例

管理員可登入、建立草稿、上傳合法封面、預覽並立即發布。

排程消息在指定時間後可由 App 列表與詳情 API 取得。

未發布、已封存或已刪除消息不會出現在公開列表。

App 可分頁、分類、下拉更新；無網路、API 錯誤與空資料皆可理解並可重試。

不合法圖片、危險 HTML、缺少必填欄位與越權操作會被服務端拒絕。

備份可成功還原至測試環境，且操作稽核能追查發布與下架行為。

# 10　開發階段、時程與人力

| 階段 | 週次 | 主要產出 |
| --- | --- | --- |
| 需求確認／UX | 第 1 週 | 範圍凍結、流程、線框稿、資料欄位、API 契約 |
| 基礎建置 | 第 2 週 | 專案骨架、資料庫、登入、CI/CD、測試／正式環境 |
| 後台與 API | 第 3–4 週 | 消息 CRUD、圖片、發布狀態、公開 API、稽核 |
| Android App | 第 3–5 週 | 列表、分類、詳情、網路層、錯誤與空狀態 |
| 整合與測試 | 第 6 週 | 整合測試、安全檢查、效能測試、缺陷修正 |
| UAT／上線 | 第 7–8 週 | 使用者驗收、資料初始化、上架包、維運交接 |

10.1 建議最小團隊

產品／專案：0.5–1 人，負責需求、驗收與排程。

Android 工程師：1 人。

PHP 全端／後端工程師：1 人。

UI/UX：0.3–0.5 人；QA：0.5 人，可依團隊兼任但需保留獨立驗收。

維運／DevOps：依部署方式支援環境、監控、備份與憑證。

時程風險 若需客製富文字編輯器、圖片裁切、Google Play 首次上架、外部賽事資料串接或多層審批，應另加 1–4 週，並在需求凍結前重新估算。

# 11　風險與因應

| 風險 | 影響 | 因應策略 |
| --- | --- | --- |
| 需求持續擴張 | 工期與品質失控 | MVP 範圍凍結；新增需求進第二階段 backlog |
| 後台直接輸入危險 HTML | XSS 與帳號風險 | 白名單清理、預覽、CSP、安全測試 |
| 大圖造成載入慢 | 流量與體驗變差 | 服務端縮圖、WebP、CDN/快取、上傳限制 |
| App 與 API 同步改版 | 舊版 App 無法使用 | API 版本化、向下相容、分階段淘汰 |
| 排程時區錯誤 | 消息提前或延後發布 | 資料存 UTC、顯示 Asia/Taipei、測試 DST/跨日 |
| 備份不可還原 | 資料遺失 | 定期還原演練與異地副本 |
| 內容權利不清 | 法務與下架風險 | 建立圖片來源／授權欄位與下架流程 |

# 12　第二階段擴充建議

| 優先順序 | 功能 | 前置條件／價值 |
| --- | --- | --- |
| P1 | Firebase 推播通知 | 需通知訂閱策略、裝置 Token 管理與訊息模板 |
| P1 | 搜尋與收藏 | 收藏若跨裝置同步則需會員系統 |
| P2 | 會員登入與個人化 | 需隱私、帳號生命週期與資料刪除流程 |
| P2 | 賽程／比分資料串接 | 需確認供應商授權、費用、同步 SLA 與快取 |
| P2 | 多語系與 iOS | 需內容翻譯流程、API locale 與設計適配 |
| P3 | 推薦、廣告、訂閱 | 需事件分析、商業規則與支付／法遵 |

# 13　待確認事項與啟動清單

13.1 啟動前需由產品方確認

App 名稱、品牌識別、圖示、主色與目標使用者。

賽事消息是否只有文章，或需結構化的隊伍、比分、聯盟、賽程欄位。

是否需要推播、搜尋、分享深連結、會員與離線閱讀。

後台角色是否需要多層審批（編輯送審、管理員發布）。

圖片與內容來源、授權、隱私政策、服務條款及聯絡窗口。

預估每日使用量、消息量、主機／網域／SSL／Google Play 帳號的擁有者。

部署限制：共享主機、VPS、雲端平台或既有 PHP 環境。

13.2 開發啟動交付物

核准的 MVP 範圍與畫面流程。

資料字典與 OpenAPI 規格。

UI 元件與主要畫面設計。

環境矩陣、部署／回滾、備份與監控方案。

測試計畫、UAT 案例、上線檢查表與維運聯絡表。